\_\_11.09.2014\_\_\_\_№\_\_879- ПГ\_\_\_\_\_

(в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от\_03.04.2015 г.\_№\_207-ПА, от 15.09.2015 г. № 657-ПА, в ред. от 20.10.2015 г. № 771-ПА, от 17.11.2015 г. № 869-ПА. от 01.03.2016 № 307-ПА, 14.04.2016 №466-ПА)

г. Котельники

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014г. № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Котельники сегодня» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Е.Н. Барановскую.

Глава городского округа А.Ю. Седзеневский

Приложение

Утверждена

Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от «11» сентября 2014 г. № 879-ПГ (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от\_03.04.2015 г.\_№\_207-ПА, от 15.09.2015 г. № 657-ПА)

Паспорт муниципальной программы

«Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Координатор муниципальной программы (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 17.11.15 г. № 869-ПА) | Заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области К.М. Карпов | | | | | |
| Разработчики муниципальной программы (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 17.11.15 г. № 869-ПА) | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки городского округа, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышение качественных показателей состояния окружающей среды, улучшение защищённости и охраны здоровья населения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» (далее также Подпрограмма I); | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе: (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 20.10.15 г. № 771-ПА, 14.04.2016 №466-ПА) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | **2015 Год** | **2016 Год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 Год** |
| Всего, в том числе: | 3050 | 130 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 3050 | 130 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  | **2015**  **Год** | **2016**  **Год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **Год** |
| Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха (единиц) | Ед. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которой не разграничена (единиц) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (издание учебной литературы/ организация слетов юных экологов) (единиц) | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой | % | 19,5 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 71,95 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном городском округе Котельники Московской области.

Городской округ Котельники Московской области, как примыкающий к МКAД, помимо собственных достаточно мощных источников влияния на окружающую среду, постоянно испытывает еще большее негативное воздействие от Москвы.

Поэтому, решение задачи по улучшению экологической ситуации в городе, является практическим решением этого вопроса для городского округа Котельники Московской области.

Высокая концентрация населения, промышленного потенциала, транспортных узлов и магистралей, научных и других организаций, а также уровень технологий систем жизнеобеспечения - главная причина складывающейся экологической ситуации, требующей постоянного внимания и решения вопросов по сохранению окружающей среды.

Спектр загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, довольно велик. Основными загрязняющими веществами являются оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, пыль, пары растворителей, диоксид серы.

При общей стабилизации выбросов от предприятий и организаций района, прослеживается увеличение общего объема выбросов от автотранспорта. Потенциальный уровень загрязнения воздуха особенно при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности) значительно возрастает.

Одним из наиболее распространенных и значимых факторов окружающей среды, негативно влияющих на здоровье человека, является шум, что обусловлено главным образом работой предприятий, развитием городского строительства, движением автотранспорта.

Атмосферный воздух нуждается в постоянном мониторинге за его состоянием.

На территории городского округа Котельники имеются территории примыкающие к обводненному карьеру, государственная собственность которой не разграничена. Территории требуют проведения мониторинга за состоянием качества вод.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 01.04.2002 №112/11 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Московской области», Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 10.04.2014 г. №263-ПГ «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории городского округа Котельники Московской области», на территории городского округа Котельники Московской области ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности. Данные мероприятия направлены на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и повышают экологическую культуру населения.

Для решения накопившихся экологических проблем разработана муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015 -2019 гг.», предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты её реализации.

**2. Прогноз развития реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» позволит:

- обеспечить информацией жителей городского округа Котельники Московской области о состоянии атмосферного воздуха;

- обеспечить информацией жителей городского округа Котельники Московской области о состоянии воды в обводненных карьерах;

- обеспечить население информацией о нововведениях в сфере экологии, увеличить интерес населения к проблемным вопросам экологии в городском округе Котельники Московской области.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является улучшение экологической обстановки городского округа Котельники Московской области, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышение качественных показателей состояния окружающей среды, улучшение защищённости и охраны здоровья населения.

Для выполнения вышеуказанных целей планируется решить следующие задачи:

1. Мониторинг атмосферного воздуха;

2. Охрана территории обводненного карьера, государственная собственность которой не разграничена;

3. Экологическое воспитание и образование населения;

4. Обработка городских территорий противомалярийными и противоклещевым реагентами.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области» (далее – подпрограмма) (приложение № 1 к муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает улучшение экологической обстановки городского округа Котельники Московской области.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с координатором муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несут разработчики Программы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 20.10.15 г. № 771-ПА).

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы и направляет его Координатору муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Координатору муниципальной программы отчет о реализации мероприятия.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 года № 606-ПГ (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015г. № 639-ПА) «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области»

Координатор программы:

Первый заместитель руководителя администрации А.Н. Гавронов

Ю.Е. Ревенко тел. 8(495)5518813

Приложение № 1 к муниципальной программе «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 17.11.15 г. № 869-ПА) | Заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области К.М. Карпов | | | | | |
| Разработчик муниципальной подпрограммы (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 17.11.15 г. № 869-ПА) | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Задача 1 муниципальной подпрограммы | Выполнение полномочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по стабилизации и постепенному улучшению экологической обстановки городского округа Котельники | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 20.10.15 г. № 771-ПА, 14.04.2016 №466-ПА) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего | 3050 | 130 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 3050 | 130 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  | 2015  Год | 2016  Год | 2017  год | 2018  год | 2019  Год |
| Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха (единиц) |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которой не разграничена (единиц) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (издание учебной литературы/ организация слетов юных экологов) (единиц) | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой | % | 19,5 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 71,95 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**1. Общая характеристика**

С целью создания стабильной экологической обстановки на территории городского округа Котельники Московской области подпрограммой предусматривается решение задач по проведению мониторинга окружающей среды, экологическому образованию, воспитанию и информированию населения, охране природных обводненных объектов.

Близость к Москве, близость нефтеперерабатывающего завода «Капотня», наличие крупной автомагистрали, значительное количество промышленных предприятий приводит к большой нагрузке на состояние атмосферного воздуха, водных объектов и всей окружающей среды.

Экологическая ситуация, связанная с выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не совсем благоприятная, отмечается загрязнение атмосферного воздуха диоксидами и оксидами азота, оксидами серы, оксидами углерода и других загрязняющих веществ. Получение данных об объеме загрязняющих веществ и их количественном составе позволит оптимизировать мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием обводненных территорий, позволит получить данные о состоянии донных отложений водных объектов, выявить очаги загрязнения, оценить химический состав и масштабы загрязнений и предоставит возможность подготовки оснований для выработки предложений по снижению ситуации негативного воздействия на окружающую среду.

Проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды позволит осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории городского округа Котельники Московской области для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства, подготовки оснований для выработки предложений по улучшению ситуации негативного воздействия на окружающую среду, позволит обеспечить органы власти данными о физических, химических и динамических процессах, которые контролируют эмиссию, перенос и отложения загрязняющих примесей, а также выявить степень интенсивности и неоднородности распределения экологических опасностей.

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

Государство ставит вопросы экологического образования, просвещения и развития экологической культуры в число важнейших государственных приоритетов. В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации сказано:

Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой планируется выполнить в 2015-2019 годах.

**2. Планируемые результаты реализации подпрограммы**

Целевыми индикаторами являются:

- количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха (единиц);

- количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которой не разграничена (единиц);

- организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (издание учебной литературы/ организация слетов юных экологов) (единиц).

- расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой

- соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий

- наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования

Данные показатели позволяют определить результаты реализации Подпрограммы.

**3. Методика расчета показателей реализации Подпрограммы**

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений окружающей среды период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

а) исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются сведения Министерства экологии и природных ресурсов Московской области, Роспотребнадзора по Московской области.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по городскому округу Котельники.

Значение целевого показателя рассчитывается путем увеличения значения базового показателя целевого показателя по городского округа Котельники;

**4. Сведения о координаторе, разработчике и исполнителях подпрограммы** (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 17.11.15 г. № 869-ПА)

Координатор Подпрограммы – Заместитель руководителя администрации городского округа Котельники – Карпов К.М.

Разработчик Подпрограммы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области.

Исполнители Подпрограммы – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и эксплуатации жилого фонда администрации городского округа Котельники Московской области

Координатор подпрограммы-

Первый заместитель руководителя администрации А.Н. Гавронов

Начальник управления по безопасности,

делам гражданской обороны и защиты информации А.А. Соколов

Ю.Е. Ревенко

тел. 8(495)5518813

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 гг.» (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 20.10.15 г. № 771-ПА, 14.04.2016 № 466-ПА)

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации  Мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Бюджет городского округа Котельники | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1.**  Выполнение полномочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по стабилизации и постепенному улучшению экологической обстановки городского округа Котельники | Всего: 3050, в т.ч. 2015 г. 130,  2016 г. 370,  2017 г. 850,  2018 г. 850,  2019 г. 850 |  | **Показатель 1**  Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха | Ед. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | **Показатель 2**  Количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которой не разграничена | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | **Показатель 3**  Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (издание учебной литературы/ организация слетов юных экологов) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **Показатель 4**  Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой | % | 19,5 | 19,5 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 71,95 |
|  |  | **Показатель 5**  Соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Показатель 6**  Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Л.И. Визаулина

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 20.10.15 г. № 771-ПА, от 17.11.15 г. № 869-ПА)

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Выполнение полномочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по стабилизации и постепенному улучшению экологической обстановки городского округа Котельники |  | Итого |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет городского округа Котельники | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мониторинг атмосферного воздуха | 2015-2019 гг. | Итого |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Получение объективных данных по качеству атмосферного воздуха |
| Бюджет городского округа Котельники | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Охрана территории обводненного карьера, государственная собственность которой не разграничена |  | Итого |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Получение объективных данных по качеству воды |
| Бюджет городского округа Котельники | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Экологическое воспитание и образование населения |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Привлечение общественности к проблемам экологии |
| Бюджет городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | Итого |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет городского округа Котельники | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Л.И. Визаулина

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» (в ред. постановления от 01.03.2016 №307-ПА, 14.04.2016 № 466-ПА)

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Задача 1.**  Выполнение полномочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по стабилизации и постепенному улучшению экологической обстановки городского округа Котельники |  | Итого |  | 2920 | 0 | 370 | 850 | 850 | 850 |  |  |
| Бюджет городского округа Котельники | 2920 | 0 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Проведение экологических мероприятий | 2015-2019 гг. | Итого |  | 2920 | 0 | 370 | 850 | 850 | 850 |  |  |
| Бюджет городского округа Котельники | 2920 | 0 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1**  Мониторинг атмосферного воздуха |  | Итого |  | 640 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | Отдел по безопасности, предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и решению задач гражданской обороны и МКУ «Развитие Котельники» городского округа Котельники Московской области | Получение объективных данных по качеству атмосферного воздуха |
| Бюджет городского округа Котельники | 640 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | **Мероприятие 2**  Мониторинг территории обводненного карьера, государственная собственность которой не разграничена |  | Итого |  | 780 | 0 | 60 | 240 | 240 | 240 | Отдел по безопасности, предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и решению задач гражданской обороны и МКУ «Развитие Котельники» городского округа Котельники Московской области | Получение объективных данных по качеству воды |
| Бюджет городского округа Котельники | 780 | 0 | 60 | 240 | 240 | 240 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | **Мероприятие 3**  Экологическое воспитание и образование населения (в т. ч. издание флаеров на тему «Экология «Охрана окружающей среды» (3 темы), организация слетов юных экологов) |  | Итого |  | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | Управление развития отраслей социальной сферы | Привлечение общественности к проблемам экологии |
| Бюджет городского округа Котельники | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | **Мероприятие 4**  Обработка городских территорий противомалярийными и противоклещевыми реагентами |  | Итого |  | 1050 | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 | Управление  жилищно-коммунальной инфраструктуры и МКУ «Город» городского округа Котельники Московской области | Профилактика распространения инфекционных заболеваний среди населения |
| Бюджет городского округа Котельники | 1050 | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | Итого |  | 2920 | 0 | 370 | 850 | 850 | 850 |  |  |
| Бюджет городского округа Котельники | 2920 | 0 | 370 | 850 | 850 | 850 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Л.И. Визаулина