

**ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.07.2021 № 611 – ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019   
№ 669– ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и постановлением главы городского округа Котельники Московской области  
от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА,  
от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА  
и постановлений главы городского округа Котельники Московской области  
от 24.11.2017 № 633-ПГ, от 13.09.2018 № 792-ПГ) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 669– ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 22.01.2020 № 16-ПГ, от 18.02.2020 № 105-ПГ,  
от 19.03.2020 № 169-ПГ, от 07.04.2020 № 228-ПГ, от 18.05.2020 № 320-ПГ,  
от 03.06.2020 № 381-ПГ, от 31.07.2020 № 520-ПГ,от 24.08.2020 № 574-ПГ,  
от 29.09.2020 № 732-ПГ, от 30.09.2020 № 740-ПГ,от 24.11.2020 № 934-ПГ,  
от 14.12.2020 № 1018-ПГ, от 14.12.2020 № 1019-ПГ,от 29.01.2021 № 44-ПГ,  
от 09.02.2021 № 83-ПГ, от 29.03.2021 № 251-ПГ,от 29.04.2021 № 396-ПГ,  
от 28.05.2021 № 462-ПГ, от 22.06.2021 № 523-ПГ) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий» изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на Интернет-портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

3. Назначить ответственного за исполнение настоящего постановления начальника управления благоустройства МКУ «Развитие Котельники»   
Жаркова И.А.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Воронцова А.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение 1

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 08.07.2021 № 611 – ПГ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области – Воронцов .А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»  Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 150471,23 | 18916,74 | 79859,65 | 0 | 51694,84 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 54889,43 | 0 | 54889,43 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 904364,58 | 153671,93 | 231088,49 | 167700,00 | 184204,16 | 167700,00 |
| Внебюджетные источники | 2994,6 | 0 | 2994,6 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1112719,84 | 172588,67 | 368832,17 | 167700,00 | 235899,00 | 167700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Всего, в том числе | 51285,2 | 235919,81 | 49800,00 | 117999,00 | 49800,00 | 504804,01 |
| Средства бюджета Московской области | 18566,28 | 77805,93 | 0 | 51694,84 | 0 | 148067,05 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 54889,43 | 0 | 0 | 0 | 54889,43 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 32718,92 | 103224,45 | 49800,00 | 66304,16 | 49800,00 | 301847,53 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | Всего, в том числе | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 | 601765,38 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 | 601765,38 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | Всего, в том числе | 446,45 | 5704,00 | 0 | 0 | 0 | 6150,45 |
| Средства бюджета Московской области | 350,46 | 2053,72 | 0 | 0 | 0 | 2404,18 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 95,99 | 655,68 | 0 | 0 | 0 | 751,67 |
| Внебюджетные источники | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 | 2994,60 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  администрации городского округа  Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 2

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 08.07.2021 № 611 – ПГ

Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.А. Воронцов | | | | | |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 148067,05 | 18566,28 | 77805,93 | 0 | 51694,84 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 54889,43 | 0 | 54889,43 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 301847,53 | 32718,92 | 103224,45 | 49800,00 | 66304,16 | 49800,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе | 504804,01 | 51285,2 | 235919,81 | 49800,00 | 117999,00 | 49800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  городского округа  Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 3

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 08.07.2021 № 611 – ПГ

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответ-ственный за выполнение мероприятия программы | Резуль-таты выполне-ния мероприя-тий подпро-граммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
|  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020 – 2024 | Итого | 237918,45 | 27633,87 | 60884,58 | 49800 | 49800 | 49800 | Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| 1. | Средства бюджета Московской области | 6600,9 | 0 | 6600,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 231317,55 | 27633,87 | 54283,68 | 49800 | 49800 | 49800 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03:  Изготовление и установка стел | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.04:  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020 – 2024 | Итого | 36699,45 | 24777,87 | 2021,58 | 3300 | 3300 | 3300 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
|  | Средства бюджета Московской области | 283,00 | 0 | 283,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 36416,45 | 24777,87 | 1738,58 | 3300 | 3300 | 3300 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.05:  Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.06  Устройство контейнерных площадок | 2020 – 2024 | Итого | 8937,95 | 0 | 4437,95 | 1500 | 1500 | 1500 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 8937,95 | 0 | 4437,95 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.07  Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.08:  Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 01.09:  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 01.10:  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.11:  Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 01.12:  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 8890,52 | 1200,00 | 7690,52 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 8890,52 | 1200,00 | 7690,52 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие 01.13:  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие 01.14:  Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Мероприятие 01.15:  Благоустройство общественных территорий | 2020 – 2024 | Итого | 6554,00 | 1656,00 | 4898,00 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 6554,00 | 1656,00 | 4898,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Мероприятие 01.16:  Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020 – 2024 | Итого | 137174,85 | 0 | 32174,85 | 35000 | 35000 | 35000 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 137174,85 | 0 | 32174,85 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Мероприятие 01.17:  Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020 – 2024 | Итого | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Мероприятие 01.20: Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020 – 2024 | Итого | 4981,57 | 0 | 4981,57 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 3604,18 | 0 | 3604,18 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1377,39 | 0 | 1377,39 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Мероприятие 01.22 Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Мероприятие 01.23: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Мероприятие 01.24: Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Мероприятие 01.25 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024 | Итого | 3580,11 | 0 | 3580,11 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 2713,72 | 0 | 2713,72 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 866,39 | 0 | 866,39 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» | 2020 – 2024 | Итого | 266885,56 | 23651,33 | 175035,23 | 0 | 68199 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 141466,15 | 18566,28 | 71205,03 | 0 | 51694,84 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 54889,43 | 0 | 54889,43 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 70529,98 | 5085,05 | 48940,77 | 0 | 16504,16 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие F2.03: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020 – 2024 | Итого | 96551,34 | 0 | 96551,34 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 18296,48 | 0 | 18296,48 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 54889,43 | 0 | 54889,43 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 23365,43 | 0 | 23365,43 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие F2.06:  Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F2.07: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020 – 2024 | Итого | 84757,2 | 16558,2 | 0 | 0 | 68199 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| 2.3 | Средства бюджета Московской области | 64693,02 | 12998,18 | 0 | 0 | 51694,84 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 20064,18 | 3560,02 | 0 | 0 | 16504,16 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F2.08: Ремонт дворовых территорий | 2020 – 2024 | Итого | 22 106,89 | 7093,13 | 15 013,76 | 0 | 0 | 0 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| 2.4 | Средства бюджета Московской области | 16 948,53 | 5568,1 | 11 380,43 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 5 158,36 | 1525,03 | 3 633,33 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F2.10: Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020 – 2024 | Итого | 32359,01 | 0 | 32359,01 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| 2.5 | Средства бюджета Московской области | 24528,12 | 0 | 24528,12 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 7830,89 | 0 | 7830,89 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие F2.15: Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020 – 2024 | Итого | 11111,12 | 0 | 11111,12 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 111,12 | 0 | 111,12 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие F2.19:  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие F2.22:  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2020 – 2024 | Итого | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие F2.28:  Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 2020 – 2024 | Итого | 504804,01 | 51285,2 | 235919,81 | 49800,00 | 117999,00 | 49800,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 148067,05 | 18566,28 | 77805,93 | 0 | 51694,84 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 54889,43 | 0 | 54889,43 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 301847,53 | 32718,92 | 103224,45 | 49800,00 | 66304,16 | 49800,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  городского округа  Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 4

к постановлению главы   
городского округа

Котельники Московской области

от 08.07.2021 № 611 – ПГ

Паспорт муниципальной подпрограммы 2

«Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.А. Воронцов | | | | | |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа **Котельники** | 601765,38 | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе | 601765,38 | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  городского округа  Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 5

к постановлению главы   
городского округа

Котельники Московской области

от 08.07.2021 № 611 – ПГ

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприя-тий подпро-граммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01: Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 601765,38 | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 | Управление благо-устройства/ Управление жилищно-коммуналь-ной инфраструк-туры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 601765,38 | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01: Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 46126,43 | 9363,68 | 8562,75 | 9400 | 9400 | 9400 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 46126,43 | 9363,68 | 8562,75 | 9400 | 9400 | 9400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 85954,86 | 18809,25 | 20645,61 | 15500 | 15500 | 15500 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 85954,86 | 18809,25 | 20645,61 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03: Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 17 456,77 | 8456,77 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 17 456,77 | 8456,77 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 452227,32 | 84227,32 | 98000 | 90000 | 90000 | 90000 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 452227,32 | 84227,32 | 98000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 01.05:  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| 1.5 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 2020-2024 | Итого | 601765,38 | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 601765,38 | 120857,02 | 127208,36 | 117900 | 117900 | 117900 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  городского округа  Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |