**ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.10.2020 № 780 - ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 667-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ, от 13.09.2018 № 792-ПГ), в связи с актуализацией показателей муниципальных программ, постановляю:

1. Внести в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 667-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022 (далее – постановление) в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 28.01.2020 № 41 – ПГ, от 10.03.2020 № 144-ПГ, от 19.05.2020 № 332-ПГ, от 28.08.2020 № 612-ПГ следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Раздел Паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» программы «Цифровое муниципальное образование «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Котельники Московской области | Всего по всем ГРБС Подпрограммы | Всего, в том числе: | 14680,26 | 7683 | 23471 | 23471 | 23471 | 92776,26 |
| Администрация городского округа Котельники Московской области | средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 5113,76 | 6840 | 10448 | 23471 | 23471 | 69343,76 |
| Московская область | Средства бюджета Московской области | 2789 | 843 | 13023 | 0 | 0 | 16655 |
|  | Средства федерального бюджета | 6777,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Раздел Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

3. Назначить ответственного за исполнение настоящего постановления заместителя начальника управления- начальника отдела муниципальной службы и кадров Сумину Наталью Павловну.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение № 1

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 12.10.2020 № 780 - ПГ

**Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Глава городского округа Котельники Московской области Сергей Александрович Жигалкин |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Административное управление администрации городского округа Котельники Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 17168 | 3302 | 843 | 13023 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 6777,5 | 6777,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 319690,76 | 55460,76 | 56840 | 60448 | 73471 | 73471 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 343636,26 | 65540,26 | 57683 | 73471 | 73471 | 73471 |

Заместитель начальника управления –

начальник отдела муниципальной службы и кадров Н.П. Сумина

Приложение № 2

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 12.10.2020 № 780 - ПГ

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализацииподпрограммы | Срок исполнения мероприятия(годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. рублей) | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1073,921 | 9412 | 1462 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 1073,921 | 9412 | 1462 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры,Управление имущественно-земельными отношениями | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 373,921 | 2150 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами | Мероприятие 3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 373,921 | 2150 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 700 | 2600 | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 700 | 2600 | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1884 | 4662 | 1062 | 900 | 900 | 900 | 900 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 1884 | 4662 | 1062 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1140 | 6388,36 | 388,36 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами. Отдел мобилизационной работы, защиты информации и секретного делопроизводства |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 1140 | 6388,36 | 388,36 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1140 | 6388,36 | 388,36 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами. Отдел мобилизационной работы, защиты информации и секретного делопроизводства | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 1140 | 6388,36 | 388,36 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 3400 | 16579 | 2329 | 3540 | 3570 | 3570 | 3570 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 3400 | 16579 | 2329 | 3540 | 3570 | 3570 | 3570 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 3212 | 15779 | 2329 | 3340 | 3370 | 3370 | 3370 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами | Обеспечение программными продуктами |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 3212 | 15779 | 2329 | 3340 | 3370 | 3370 | 3370 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 188 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 188 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 03.03.Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел автоматизации и ИКТ управления делами | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы | Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 916 | 1007 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 226 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 690 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 916 | 1007 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 226 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 690 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 59389,9 | 9493,9 | 843 | 16351 | 16351 | 16351 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 36747,4 | 717,4 | 0 | 3328 | 16351 | 16351 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 15865 | 1999 | 843 | 13023 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 6777,5 | 6777,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Мероприятие E4.01. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы | Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Мероприятие E4.02. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы | Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 2547 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы | Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1999 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 46428 | 0 | 0 | 15476 | 15476 | 15476 | Управление развития отраслей социальной формы | Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 34280 | 0 | 0 | 3328 | 15476 | 15476 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 12148 | 0 | 0 | 12148 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Мероприятие E4.05. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 6946,90 | 6946,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной формы | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 169,40 | 169,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 6777,50 | 6777,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. | Мероприятие E4.06. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0 | 3468 | 0 | 843 | 875 | 875 | 875 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1718 | 0 | 843 | 875 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | Всего, в том числе | 916 | 92776,26 | 14680,26 | 7683 | 23471 | 23471 | 23471 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 226 | 69343,76 | 5113,76 | 6840 | 10448 | 23471 | 23471 |
| Средства бюджета Московской области | 690 | 16655 | 2789 | 843 | 13023 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 6777,50 | 6777,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель начальника управления –

начальник отдела муниципальной службы и кадров Н.П. Сумина