

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.11.2019 № 867-ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ "Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 25.06.2019 № 363/20 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», а также на основании постановления главы городского округа Котельники Московской областиот 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ, от 13.09.2018 № 792-ПГ) постановляю:

1. Внести в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ "Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2924 годы" (в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 22.05.2019 № 334-ПГ, от 30.07.2019 № 505-ПГ) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Котельники Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2024 годы изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

1.4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).

1.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему постановлению).

1.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему постановлению).

1.7. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему постановлению).

1.8. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Капитальные вложения в объекты общего образования муниципальной подпрограммы "Строительство (реконструкция) объектов образования" изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему постановлению).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкина.

Глава городского округа

Котельники Московской области А.А. Булгаков

Приложение 1

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Паспорт муниципальной программы городского округа Котельники Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкин | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 5 570 560,58 | 620 201,58 | 378 501,00 | 1 709 302,00 | 1 358 029,00 | 439 797,00 | 974 730,00 | 894 278,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 249 038,49 | 38 337,49 | 5 001,00 | 67 040,00 | 67 931,00 | 21 991,00 | 48 738,00 | 44 716,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 097 022,09 | 94 364,09 | 95 000,00 | 1 273 762,00 | 1 290 098,00 | 417 806,00 | 925 992,00 | 849 562,00 |
| Внебюджетные источники | 1 224 500,00 | 487 500,00 | 368 500,00 | 368 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение 2

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Итого: | Отраслевой целевой показатель | единица | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |
| 1.1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Основное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 1.1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 1.1.3 | Количество введенных в эксплуатацию Объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Паспорт муниципальной подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкин | | | | | | | | | |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
|  |  | Всего, в том числе | 5 570 560,58 | 620 201,58 | 378 501,00 | 1 709 302,00 | 1 358 029,00 | 439 797,00 | 974 730,00 | 894 278,00 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники | 249 038,49 | 38 337,49 | 5 001,00 | 67 040,00 | 67 931,00 | 21 991,00 | 48 738,00 | 44 716,00 |
|  | Министерство строительного комплекса Московской области | Средства бюджета Московской области | 4 097 022,09 | 94 364,09 | 95 000,00 | 1 273 762,00 | 1 290 098,00 | 417 806,00 | 925 992,00 | 849 562,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 224 500,00 | 487 500,00 | 368 500,00 | 368 500,00 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение 4

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2022 ‑ 2026 годы | Всего | - | 721 477 | 0 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 36 078 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| Средства бюджета Московской области | - | 685 399 | 0 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 279 327 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2022 ‑ 2026 годы | Всего | - | 721 477 | 0 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 36 078 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| Средства бюджета Московской области | - | 685 399 | 0 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 279 327 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | Итого | - | 483 863 | 0 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 459 669 | 0 | 0 | 0 | 26 109 | 221 758 | 211 802 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | Итого | - | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 294 030 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 14 703 |
| Средства бюджета МО | - | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 279 327 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | Итого | - | 219 936 | 0 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 | 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 208 937 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 05**  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2017-2021 | Всего | 240 000 | 459 500 | 232 500 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 240 000 | 459 500 | 232 500 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2017-2021 | Всего | 240 000 | 459 500 | 232 500 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 240 000 | 459 500 | 232 500 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2017-2019 | Всего | 105 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 105 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | г.о. Котельники, ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2018-2021 | Всего | 135 000 | 202 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 135 000 | 202 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2020-2021 | Всего | - | 92 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 92 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 06**  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2018-2021 | Всего | 255 000 | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 255 000 | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2018-2021 | Всего | 255 000 | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 255 000 | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Общеобразовательная школа на 1200 мест, г.о. Котельники, мкр. Южный | 2018-2021 | Всего | 255 000 | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 255 000 | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие Е1. Федеральный проект** «Современная среда» | 2016 ‑ 2025 годы | Всего | 160 286,13 | 3 624 583,58 | 132 701,58 | 100 001 | 1 340 802 | 1 318 073 | 109 078 | 623 928 | 600 248 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 212 960,49 | 38 337,49 | 5 001 | 67 040 | 65 932 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| Средства бюджета Московской области | 110 022,83 | 3 411 623,09 | 94 364,09 | 95 000 | 1 273 762 | 1 252 141 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Капитальные вложения в объекты общего образования | 2019 ‑ 2024 годы | Всего | 160 286,13 | 3 624 583,58 | 132 701,58 | 100 001 | 1 340 802 | 1 318 073 | 109 078 | 623 928 | 600 248 | Отдел строительства и архитектуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 212 960,49 | 38 337,49 | 5 001 | 67 040 | 65 932 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| Средства бюджета Московской области | 110 022,83 | 3 411 623,09 | 94 364,09 | 95 000 | 1 273 762 | 1 252 141 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 4.1.1 | Корпус-пристройка к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая, д. 39 (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 2016-2019 | Итого | 160 286,13 | 132 701,58 | 132 701,58 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 38 337,49 | 38 337,49 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| Средства бюджета МО | 110 022,83 | 94 364,09 | 94 364,09 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 4.1.2 | Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) | 2019-2022 | Итого | - | 2 748 388 | **0** | 100 001 | 1 340 802 | 1 307 585 | 0 | 0 |  | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 137 448 | **0** | 5 001 | 67 040 | 65 407 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета МО | - | 2 610 940 | **0** | 95 000 | 1 273 762 | 1 242 178 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| 4.1.3 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2025 | Итого | - | 743 494 | 0 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928 | 600 248 | Отдел строительства и архитектуры |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 37 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| Средства бюджета МО | - | 706 319 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | **ВСЕГО** | 2016 ‑ 2026 годы | Всего, в том числе: | 655 286,13 | 5 570 560,58 | 620 201,58 | 378 501 | 1 709 302 | 1 358 029 | 439 797 | 974 730 | 894 278 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 50 263,30 | 249 038,49 | 38 337,49 | 5 001 | 67 040 | 67 931 | 21 991 | 48 738 | 44 716 |
| Средства бюджета Московской области | 110 022,83 | 4 097 022,09 | 94 364,09 | 95 000 | 1 273 762 | 1 290 098 | 417 806 | 925 992 | 849 562 |
| Внебюджетные источники | 495 000 | 1 224 500 | 487 500 | 368 500 | 368 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение 5

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 350 | 483 863 | - | Всего | 483 863 | 0 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | 0 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 459 669 | 0 | 0 | 0 | 26 109 | 221 758 | 211 802 | 0 |
| - | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 200 | 311 708 | - | Всего | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 294 030 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 14 703 |
| - | Средства бюджета МО | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 279 327 |
| - | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 150 | 219 936 | - | Всего | 219 936 | 0 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 |  |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 208 937 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 | 0 |
| - | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 2016-2025 | 550 | 632 000 | - | Всего | 721 477 | 0 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 36 078 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| - | Средства бюджета МО | 685 399 | 0 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 2279 327 |
|  |  |  |  |  | - | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение 6

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2017-2019 | 235 | 270 000 | 105 000 | Всего | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 000 | Внебюджетные источники | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2018-2021 | 235 | 270 000 | 67 500 | Всего | 202 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 500 | Внебюджетные источники | 202 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») |  | 80 | 92 000 | - | Всего | 92 000 | 0 | 46 000 | 46 000 |  |  |  |  |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Внебюджетные источники | 92 000 | 0 | 46 000 | 46 000 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 2016-2025 | 550 | 632 000 | 172 500 | Всего | 459 500 | 232 500 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 172 500 | Внебюджетные источники | 459 500 | 232 500 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение 7

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 1200 мест, г.о. Котельники, мкр. Южный | 2018-2021 | 1200 | 1 020 000 | 255 000 | Всего | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 000 | Внебюджетные источники | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2021 | 1200 | 1 020 000 | 255 000- | Всего | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 255 000 | Внебюджетные источники | 765 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение 8

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от 27.11.2019№867-ПГ

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием. Капитальные вложения в объекты общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Корпус-пристройка к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Котельниковсская средняя общеобразовательная школа №2 по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая, д. 39 (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 2016-2019 | 300 | 292 987,71 | 160 286,13 | Всего | 132 701,58 | 132 701,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 263,30 | Средства бюджета городского округа Котельники | 38 337,49 | 38 337,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 022,83 | Средства бюджета МО | 94 364,09 | 94 364,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) | 2019-2022 | 2450 | 2 731 887 | 0,00 | Всего | 2 748 388 | 0 | 10 001 | 1 340 802 | 1 307 585 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 137 448 | 0 | 5 001 | 67 040 | 65 407 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 2 610 940 | 0 | 95 000 | 1 273 762 | 1 242 178 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2025 | 1100 | 1 343 742 | 0,00 | Всего | 743 494 | 0 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928 | 600 248 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 37 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 706 319 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2016-2025 | 3850 | 4 368 636,71 | 160 286,13 | Всего | 3 624 583,58 | 132 701,58 | 10 001 | 1 340 802 | 1 318 073 | 109 078 | 623 928 | 600 248 |
| 50 263,30 | Средства бюджета городского округа Котельники | 212 960,49 | 38 337,49 | 5 001 | 67 040 | 65 932 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 110 022,83 | Средства бюджета МО | 3 411 623,09 | 94 364,09 | 95 000 | 1 273 762 | 1 252 141 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин