

**ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.01.2019 № 12-ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы

городского округа Котельники Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2019-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства от 16.10.2018 № 753/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», а также на основании постановления главы городского округа Котельники Московской областиот 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ, от 13.09.2018 № 792-ПГ) постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы (Приложение к настоящему постановлению).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкина.

Глава городского округа Котельники

Московской области А.А. Булгаков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа

Котельники Московской области

 18.01.2019 № 12-ПГ

Паспорт муниципальной программы городского округа Котельники Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел по строительству, архитектуре и рекламе администрации городского округа Котельники Московской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция) объектов образования  |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 4 459 148,31 | 174 628,31 | 99 459 | 583 261 | 1 376 168 | 1 250 902 | 974 730 |
| Средства бюджета городского округа Котельники  | 264 759,16 | 50 530,16 | 4 972 | 29 163 | 68 810 | 62 546 | 48 738 |
| Средства бюджета Московской области | 4 194 389,15 | 124 098,15 | 94 487 | 554 098 | 1 307 358 | 1 188 356 | 925 992 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Одним из ключевых приоритетов политики администрации городского округа Котельники Московской области (далее - город Котельники) является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь, необходимо удовлетворить интересы проживающих жителей в городе Котельники, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития города. К сожалению, в существующей практике застройки города Котельники одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта, больницы и т.п.)

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в городе Котельники включает в себя:

4 общеобразовательных организаций (3 – муниципальные, 1- частная);

7 дошкольных общеобразовательных организаций (5 -муниципальные, 2 – частные);

1 организация дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

Доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития города Котельники по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и школьного образования. К 2021 году в Котельниках прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на 4 174 человека.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства зданий дошкольных образовательных организаций, расширение негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста

наполняемости классов. В 2018 году численность обучающихся во вторую смену составляла 356 человек.

В свою очередь, ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий.

Целью муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории города Котельники объектами социального назначения.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации**

**муниципальной программы.**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городе Котельники до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Полный перечень развития ситуации представлен в Приложении 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы»», в которое включены как отраслевые целевые показатели, согласованные с курирующими министерствами, так и муниципальные показатели, разработанные отделом строительства, архитектуры и рекламы для отображения полной картины изменений в рамках муниципальной программы.

**3. Перечень и краткое описание подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы.**

В состав муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» включена следующая подпрограмма:

1. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» (Приложение № 1 к муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены:

- в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

- в части «Создании новых мест в общеобразовательных организациях в городском округе Котельники Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Котельники Московской области условий для ликвидации второй смены;

- на строительство школ в городском округе Котельники Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснование их осуществления.**

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают - укрупнённое мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы, создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

**5.Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1.1 | Количество открытых образовательных организаций, в том числе:) | Отраслевой целевой показатель | единица | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.1.1 | Объектов дошкольного образования | единица | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Основное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 1.1.2 | Объектов общего образования | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие 2. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |

**6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Отчетности |
| 1 | Количество открытых образовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества открытых образовательных организаций | Данные отдела по строительству, архитектуре и рекламы администрации городского округа Котельники Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию | Данные отдела по строительству, архитектуре и рекламы администрации городского округа Котельники Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Данные отдела по строительству, архитектуре и рекламы администрации городского округа Котельники Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**7.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Котельники Московской области и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

**8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 года № 606-ПГ «Об утверждении положения о порядке

разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Органы местного самоуправления городского округа Котельники Московской области предоставляют в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Котельники Московской области, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

Координатор программы:

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Начальник отдела по строительству,

архитектуре и рекламе В.Н. Шелудяков

К.Лученок

8(498)742-20-08

Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы

Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин |
| Муниципальной заказчик подпрограммы  | Отдел строительства, архитектуры и рекламы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Всего, в том числе  | 4 459 148,31 | 174 628,31 | 99 459,00 | 583 261,00 | 1 376 168,00 | 1 250 902,00 | 974 730,00 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники  | 264 759,16 | 50 530,16 | 4 972,00 | 29 163,00 | 68 810,00 | 62 546,00 | 48 738,00 |
|  | Министерство строительного комплекса Московской области | Средства бюджета Московской области | 4 194 389,15 | 124 098,15 | 94 487,00 | 554 098,00 | 1 307 358,00 | 1 188 356,00 | 925 992,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

**1. Общая характеристика**

Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования города Котельники Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будет реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

В городе Котельники Московской области в системе общего образования на начало 2018/2019 учебного года работают 3 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся – 2 836 детей, из них во вторую смену – 12,5 %. Третья смена отсутствует.

Так, в 2019-2025 годах планируется: строительство и реконструкция 3 новых зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации подпрограммы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы строительства объектов образования в Московской области, реализуемые в рамках Подпрограммы 1

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения города Котельники Московской области, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Начальник по строительству,

 архитектуре и рекламе В. Н. Шелудяков

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен­ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020 – 2026 годы | Всего | - | 1 169 540 | 0 | 25 410 | 198 201 | 264 408 | 330 719 | 350 802 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 58 480 | 0 | 1 270 | 9 910 | 13 221 | 16 537 | 17 542 |
| Средства бюджета Московской области  | - | 1 111 060 | 0 | 24 140 | 188 291 | 251 187 | 314 182 | 333 260 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Проектирование и строительство дошкольных общеобразовательных организаций | 2020 – 2026 годы | Всего | - | 1 169 540 | 0 | 25 410 | 198 201 | 264 408 | 330 719 | 350 802 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 58 480 | 0 | 1 270 | 9 910 | 13 221 | 16 537 | 17 542 |
| Средства бюджета Московской области  | - | 1 111 060 | 0 | 24 140 | 188 291 | 251 187 | 314 182 | 333 260 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в микрорайоне Опытное поле (ТПУ) (ПИР и строительство) | 2020-2022 | Всего | - | 448 063 | 0 | 25 410 | 198 201 | 224 452 | 0 | 0 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 22 402 |  | 1 270 | 9 910 | 11 222 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 425 661 |  | 24 140 | 188 291 | 213 230 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | Итого | - | 483 863 | 0 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 |
| Средства бюджета МО | - | 459 669 | 0 | 0 | 0 | 26 109 | 221 758 | 211 802 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | Итого | - | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| Средства бюджета МО | - | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | Итого | - | 219 936 | 0 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 |
| Средства бюджета МО | - | 208 937 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2** Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2016 – 2025 годы | Всего | 181999,66 | 3289608,31 | 174628,31 | 74 049 | 385 060 | 1 111 760 | 920 183 | 623 928 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 56458,23 | 206279,16 | 50530,16 | 3 702 | 19 253 | 55 589 | 46 009 | 31 196 |
| Средства бюджета Московской области  | 125541,43 | 3083329,15 | 124098,15 | 70 347 | 365 807 | 1 056 171 | 874 174 | 592 732 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Капитальные вложения в объекты общего образования | 2019 – 2024 годы | Всего | 125541,43 | 3083329,15 | 124098,15 | 70 347 | 365 807 | 1 056 171 | 874 174 | 592 732 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 56458,23 | 206279,16 | 50530,16 | 3 702 | 19 253 | 55 589 | 46 009 | 31 196 |
| Средства бюджета Московской области  | 181999,66 | 3289608,31 | 174628,31 | 74 049 | 385 060 | 1 111 760 | 920 183 | 623 928 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 Корпус-пристройка к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Котельниковсская средняя общеобразовательная школа №2 по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая, д. 39 \*(в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2018 г. -974,73 тыс. руб.) | 2016-2019 | Итого | 181 999,66 | 174 628,31 | 174 628,31 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 56 458,23 | 50 530,16 | 50 530,16 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Средства бюджета МО | 125 541,43 | 124 098,15 | 124 098,15 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.2 Средняя общеобразовательная школа на 2100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Опытное поле (ТПУ) (ПИР и строительство) | 2020-2023 | Итого | - | 2 371 486 | 0 | 74 049 | 385 060 | 1 101 272 | 811 105 | 0 | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 118 574 | 0 | 3 702 | 19 253 | 55 064 | 40 555 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 2 252 912 | 0 | 70 347 | 365 807 | 1 046 208 | 770 550 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.3 Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2025 | Итого | - | 743 949 | 0 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928, | Отдел строительства, архитектуры, рекламы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 37 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 |
| Средства бюджета МО | - | 706 319 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |  |
|  | **ВСЕГО** | 2016 – 2026 годы | Всего, в том числе: | 181 999,66 | 4 459 148,31 | 174 628,31 | 99 459 | 583 261 | 1 376 168 | 1 250 902 | 974 730 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 56 458,23 | 264 759,16 | 50 530,16 | 4 972 | 29 163 | 68 810 | 62 546 | 48 738 |
| Средства бюджета Московской области  | 125 541,43 | 4 194 389,15 | 124 098,15 | 94 487 | 554 098 | 1 307 358 | 1 188 356 | 925 992 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Проектирование и строительство подпрограммы 1 Строительство (реконструкция) объектов образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование объекта (адрес объекта)  | Годы строительства/реконструкции |  Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) |  Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в микрорайоне Опытное поле (ТПУ) (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 350 | 448063 | 0,00 | Всего | 448 063 | 0 | 25 410 | 198 201 | 224 452 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 22 402 | 0 | 1 270 | 9 910 | 11 222 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 425 661 | 0 | 24 140 | 188 291 | 213 230 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 350 | 483863 | 0,00 | Всего | 483 863 | 0 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 459 669 | 0 |  |  | 26 109 | 221 758 | 211 802 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 200 | 311708 | 0,00 | Всего | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 294 030 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 14 703 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 279 327 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  4 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Ковровый в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 150 | 219936 | 0,00 | Всего | 219 936 | 0 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 208 937 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |  Всего по мероприятию 1  | 2020-2026 | 1050 | 1 463 570 | 0,00 | Всего | 1 169 540 | 0 | 25 410 | 198 201 | 264 408 | 330 719 | 350 802 | 294 030 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 58 480 | 0 | 1 270 | 9 910 | 13 221 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 1 111 060 | 0 | 24 140 | 188 291 | 251 187 | 314 182 | 333 260 | 279 327 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Капитальные вложения в объекты общего образования 1 Строительство (реконструкция) объектов образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование объекта (адрес объекта)  | Годы строительства/реконструкции |  Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19, (тыс. руб.) |  Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | ОСТАТОК |
| ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  1 | Корпус-пристройка к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Котельниковсская средняя общеобразовательная школа №2 по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая, д. 39 \*(в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2018 г. -974,73 тыс. руб.) | 2016-2019 | 300 | 356627,97 | 181 999,66 | Всего | 174 628,31 | 174 628,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 458,23 | Средства бюджета городского округа Котельники | 50 530,16 | 50 530,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 541,43 | Средства бюджета МО | 124 098,15 | 124 098,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2 | Средняя общеобразовательная школа на 2100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Опытное поле (ТПУ) (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 2100 | 2371486 | 0,00 | Всего | 2 371 486 | 0 | 74 049 | 385 060 | 1 101 272 | 811 105 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 118 574 | 0 | 3 702 | 19 253 | 55 064 | 40 555 | 0 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 2 252 912 | 0 | 70 347 | 365 807 | 1 046 208 | 770 550 | 0 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дча (ПИР и строительство) | 2022-2025 | 1100 | 1343742 | 0,00 | Всего | 743 949 | 0 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928 | 600 248 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 37 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 706 319 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |  Всего по мероприятию 1  | 2016-2025 | 3500 | 4071855,97 | 181999,66 | Всего | 3289608,31 | 174628,31 | 74 049 | 385 060 | 1 111 760 | 920 183 | 623 928 | 600 248 |
| 56458,23 | Средства бюджета городского округа Котельники | 206279,16 | 50530,16 | 3 702 | 19 253 | 55 589 | 46 009 | 31 196 | 30 013 |
| 125541,43 | Средства бюджета МО | 3083329,15 | 124098,15 | 70 347 | 365 807 | 1 056 171 | 874 174 | 592 732 | 570 235 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации С.А. Жигалкин