

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.06.2019 № 395-ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2168-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

Во исполнение постановления главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 №2551-ПА и постановления главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ, от 13.09.2018 № 792-ПГ) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Котельники Московской области «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2168-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 25.01.2017 № 56-ПА, от 28.02.2017 №160-ПА, от 15.03.2017 № 203-ПА, в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 24.04.2017 № 30-ПГ, от 23.08.2017 № 356-ПГ, от 15.09.2017 № 429-ПГ, от 25.12.2017 № 750-ПГ, от 28.12.2017 №834-ПГ, от 13.03.2018 №174-ПГ, от 26.03.2018 №228-ПГ, от 20.04.2018 №321-ПГ, от 21.05.2018 №404-ПГ, от 08.06.2018 №454-ПГ, от 14.09.2018 №799-ПГ, от 24.09.2018 №831-ПГ, от 09.11.2018 №1015-ПГ, от 04.12.2018 №1088-ПГ, от 17.01.2019 №10-ПГ, от 13.02.2019 №60-ПГ) (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции ( Приложение 1).

1.2. Пункт 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции ( Приложение 2).

1.3. Пункт 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Дороги городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции ( Приложение 4 ).

1.5. Пункт 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение 5).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Жигалкина С.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа Котельники Московской области | А.А. Булгаков |

Приложение №1

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от11.06.2019 №395-ПГ

Паспорт муниципальной программы «**Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Жигалкин С.А. | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.«Пассажирский транспорт общего пользования»,  2.«Дороги городского округа Котельники Московской области»,  3.«Безопасность дорожного движения» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017  Год | 2018  Год | 2019  Год | 2020  Год | 2021  Год |
| Всего, в том числе: | 96924 | 13851 | 30169 | 28074 | 12415 | 12415 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 65020 | 9302 | 10613 | 20275 | 12415 | 12415 |
| Средства бюджета Московской области | 31904 | 4549 | 19556 | 7799 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству,  связи и безопасности дорожного движения | М.В. Залетов |

Приложение №2

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от11.06.2019 №395-ПГ

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017  Год | 2018  Год | 2019  Год | 2020  Год | 2021  Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение качества пассажирских перевозок (доля бесплатных мест, предоставляемых отдельным категориям граждан для проезда по внутреннему маршруту) | Муниципальный показатель | % | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 |
| 1.2. | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Целевой показатель | % | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 1.3 | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозах пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по не регулируемым тарифам | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.4 | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС | Муниципальный показатель | % | 0 | - | 50 | 75 | 100 | 100 | 1 |
| 1.5 | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту  (МК – 5 лет, СК,БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | Муниципальный показатель | % | 100 | - | 100 | - | - | - | 1 |
| 1.6 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рейтинг 50 | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Дороги городского округа Котельники Московской области» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальный показатель | км | 36.6 | 36,6 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 1 |
| 2.2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | Муниципальный показатель | км | 33,3 | 33,3 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 1 |
| 2.3 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяжённости дорог | Муниципальный показатель | % | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2.4 | Справочно: протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Муниципальный показатель | км | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 2.5 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования | Муниципальный показатель | м2 | 20000 | 25310 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 1 |
| 2.6 | справочно  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий и средств бюджета муниципального образования | Муниципальный показатель | км | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,7 | 7,1 | 1 |
| 2.7 | (справочно из программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021гг.))  Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования | Муниципальный показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.8 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в Московской области | Муниципальный показатель | % | 6,6 | 6,6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 |
| 2.9 | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Целевой показатель | тыс.кв.м/км | 15/1.5 | 25,3/3,17 | 25,3/3,17 | 9,5465/1,41 | 25,3/3,17 | 25,3/3,17 | 1 |
| 2.10 | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % | Муниципальный показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.11 | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Муниципальный показатель | Единиц | 18000 | 18154 | 18200 | 18500 | 19000 | 19500 | 1 |
| 2.12 | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Муниципальный показатель | единиц | 42346 | 42513 | 42549 | 42589 | 42629 | 42669 | 1 |
| 2.13 | Количество машиномест на перехватывающих парковках (Перехватывающие парковки у ст.м. «Котельники») | Муниципальный показатель | единиц | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1 |
| 2.14 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источника финансирования) | Целевой показатель | Маш/мест | 50 | 167 | 36 | 350 | 40 | 40 | 1 |
| 2.15 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальный показатель | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.16 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Целевой показатель | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.17 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Муниципальный показатель | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.18 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Муниципальный показатель | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.19 | У каждой дороги хозяин.  Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Муниципальный показатель | % | 0 | 0 | 100 | - | - | - | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 3.1 | ДТП  Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  - на дорогах Федерального значения  - на дорогах регионального значения  - на дорогах муниципального значения  - на частных дорогах | Целевой показатель, Рейтинг 50 | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2 | Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах | Целевой показатель, Рейтинг 50 | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству,  связи и безопасности дорожного движения | М.В. Залетов |

Приложение №3

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от11.06.2019 №395-ПГ

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Пассажирский транспорт общего пользования» | |  |
| 1.1. | Улучшение качества пассажирских перевозок (доля бесплатных мест, предоставляемых отдельным категориям граждан для проезда по внутреннему маршруту) | определяющийся путем соцопроса населения | % |
| 1.2. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | сведения Министерства транспорта Московской области | % |
| 1.3 | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозах пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по не регулируемым тарифам | сведения Министерства транспорта Московской области | % |
| 1.4 | Внедрение ГЛОНАСС.  Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС  с использованием РНИС | Где:  **Рг** – показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС;  **ТСкпп** – количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;  **ТСкдт** – количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;  **ТСкша –** количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;  **ТСккт** – количество коммунальной уборочной техники, подключенной  к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;  **ТСкм** – количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;  **ТСпп** – общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок;  **ТСдт** – общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники);  **ТСша** – общее количество транспортных средств школьных автобусов.  **ТСкт** – общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;  **ТСм** – общее количество транспортных средств мусоровозов.  Источник информации:  Данные органов местного самоуправления Московской области, данные  **ТСкпп, ТСпп** – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;  **ТСкдт, ТСдт** – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;  **ТСкша, ТСша –** формирование ведомственного значения осуществляет Министерство образования Московской области;  **ТСккт, ТСкт** – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;  **ТСкм, ТСм** – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области. | % |
| 1.5 | Комфортный автобус.  Доля транспортных средств, соответствующих стандарту  (МК – 5 лет, СК,БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | Где:  **Дс** – доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах.  **Кмк** – количество автобусов малого класса всех перевозчиков  в муниципальном образовании.  **Кмк5** – количество автобусов малого класса всех перевозчиков  в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно.  **Ксбк** – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.  **Ксбк7** – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно. | % |
| 1.6 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Где:  - доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах  **-** выполнение рейсов, отношение выполненных рейсов к плановому количеству рейсов без учета невыполненных рейсов, не относящихся к невыполненным, в процентах.  - регулярность движения, отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах. | % |
| 2 | Подпрограмма 2  «Дороги городского округа Котельники Московской области» | |  |
| 2.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | На основании перечня автомобильных дорог | км |
| 2.2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | На основании мониторинга | км |
| 2.3 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяжённости дорог | На основании мониторинга | % |
| 2.4 | Справочно: протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | На основании мониторинга | км |
| 2.5 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования | Значение показателя рассчитывается как отношение фактической площади автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Котельники, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | кв.м |
| 2.6 | справочно  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий и средств бюджета муниципального образования | На основании исполненных муниципальных контрактов | км |
| 2.7 | (справочно из программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021гг.))  Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования | На основании исполненных муниципальных контрактов | % |
| 2.8 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в Московской области | Значение показателя рассчитывается как отношение фактического прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Котельники, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | % |
| 2.9 | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | На основании исполненных муниципальных контрактов | тыс. кв.м/км |
| 2.10 | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % | Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества парковых мест на парковках общего пользования к плановым. | % |
| 2.11 | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | сведения Министерства транспорта Московской области | ед. |
| 2.12 | Фактическое количество парковых мест на парковках общего пользования | На основании мониторинга | ед. |
| 2.13 | Количество машиномест на перехватывающих парковках (Перехватывающие парковки у ст.м. «Котельники») | Справочный показатель | ед. |
| 2.14 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источника финансирования) | на основании данных о вводе в эксплуатацию | маш.\мест |
| 2.15 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | на основании данных о вводе в эксплуатацию | км |
| 2.16 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | на основании данных о вводе в эксплуатацию | км |
| 2.17 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | на основании данных о вводе в эксплуатацию | км |
| 2.18 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | на основании данных о вводе в эксплуатацию | км |
| 2.19 | У каждой дороги хозяин.  Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | О бд =  **О бд –** доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, %  **П оформ** – протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований  из СКПДИ);  **П выяв** – общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ). | % |
| 3 | Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения» | |  |
| 3.1 | ДТП  Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  - на дорогах Федерального значения  - на дорогах регионального значения  - на дорогах муниципального значения  - на частных дорогах | Где:  Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах)\*;  Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек);  Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);  Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек);  Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек);  Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек).  Источник информации:  Данные городского округа Котельники, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»  Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области - данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области. | чел. |
| 3.2 | Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах | На основании анализа в соответствии с Отраслевым дорожным методическим материалом «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации». | чел. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству,  связи и безопасности дорожного движения | М.В. Залетов |

Приложение №4

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от11.06.2019 №395-ПГ

**Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Котельники Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Жигалкин С.А. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |  |
| Источник финансирования | Всего | 2017  Год | 2018  Год | 2019  Год | 2020  Год | 2021  Год |
|  |  | Всего, в том числе | 63274 | 8257 | 23783 | 18234 | 6500 | 6500 |
|  | Администрация городского округа Котельники. | Средства бюджетов городского округа Котельники | 31370 | 3708 | 4227 | 10435 | 6500 | 6500 |
|  | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | 31904 | 4549 | 19556 | 7799 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству,  связи и безопасности дорожного движения | М.В. Залетов |

Приложение №5

к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от11.06.2019 №395-ПГ

**Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Котельники Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок выполнения мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017  Год | 2018  Год | 2019  Год | 2020  Год | 2021  Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Строительство, ремонт сети автомобильных дорог | 2017-2021 | Всего |  | 63274 | 8257 | 23783 | 18234 | 6500 | 6500 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевых показателей:  2.9. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2.14. Создание парковочных машиномест.  2.16. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 31370 | 3708 | 4227 | 10435 | 6500 | 6500 |
| Средства бюджета Московской области |  | 31904 | 4549 | 19553 | 7799 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кузьминская городского округа Котельники Московской области | 2017-2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.16. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 2**  Ремонт автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения городского округа Котельники Московской области | 2017-2021 | Всего | 11444 | 16375 | 0 | 1351 | 5024 | 5000 | 5000 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.9. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 11444 | 16375 | 0 | 1351 | 5024 | 5000 | 5000 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие 3**  Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и проездов | 2017-2021 | Всего | 530 | 3711 | 1996 | 1715 | 0 | 0 | 0 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Улучшение технического состояния дорог |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 530 | 3711 | 1996 | 1715 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие 4** Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда | 2017-2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.9. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | **Мероприятие 5**  Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.16. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **Мероприятие 6**  Субсидия бюджету муниципального образования Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе замене и установке остановочных павильонов |  | Всего | 0 | 26978 | 6261 | 20717 | 0 | 0 | 0 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.9. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 2873 | 1712 | 1161 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 24105 | 4549 | 19556 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | **Мероприятие 7**  Создание парковочного пространства |  | Всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 5000 | 1500 | 1500 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.14. Создание парковочных машиномест. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 8000 | 0 | 0 | 5000 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | **Мероприятие 8**  Субсидия бюджету муниципального образования Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Всего | 0 | 8210 | 0 | 0 | 8210 | 0 | 0 | Отдел по транспорту, связи и дорожному хозяйству | Достижение целевого показателя:  2.9. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 7799 | 0 | 0 | 7799 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего |  | 63274 | 8257 | 23783 | 18234 | 6500 | 6500 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 31370 | 3708 | 4227 | 10435 | 6500 | 6500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 31904 | 4549 | 19556 | 7799 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству,  связи и безопасности дорожного движения | М.В. Залетов |