

**ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2023 № 189 – ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1153 – ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.12.2021 № 1351-ПГ   
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1153-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023 – 2027 годы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Пункт 2 «Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Пункт 2.2.3 «Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики муниципальному казенному учреждению «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на интернет - портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника управления градостроительства администрации городского округа Котельники Московской области Шелудякова В.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Копыльченко И.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение 1

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 27.02.2023 № 189 – ПГ

1. **Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области  И.А. Копыльченко | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [3](#sub_1012). Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 7 712 458,61 | 1 731 733,85 | 3 577 814,16 | 1 935 212,03 | 467 698,57 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 416 784,05 | 101 974,91 | 188 340,01 | 101 853,27 | 24 615,86 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 337 531,46 | 2 041 997,56 | 3 766 154,17 | 2 037 065,30 | 492 314,43 | 0 |

Приложение 2

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 27.02.2023 № 189 – ПГ

2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2025 годы | Итого: | 1 036 614,72 | 62 064,40 | | | | | | | | | 526 605,02 | 447 945,30 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 984 907,45 | 59 086,15 | | | | | | | | | 500 273,27 | 425 548,03 | 0 | 0 | х |
|  | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 51 707,27 | 2 978,25 | | | | | | | | | 26 331,75 | 22 397,27 | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2025 годы | Итого: | 1 036 614,72 | 62 064,40 | | | | | | | | | 526 605,02 | 447 945,30 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 984 907,45 | 59 086,15 | | | | | | | | | 500 273,27 | 425 548,03 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 51 707,27 | 2 978,25 | | | | | | | | | 26 331,75 | 22 397,27 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | II | | III | | IV | |
| 3 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 6 873 258,57 | 1 552 274,99 | | | | | | | | | 3 239 549,15 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 474 661,24 | | | | | | | | | 3 077 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 343 693,87 | 77 613,75 | | | | | | | | | 162 008,26 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 6 873 258,57 | 1 552 274,99 | | | | | | | | | 3 239 549,15 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 474 661,24 | | | | | | | | | 3 077 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 343 693,87 | 77 613,75 | | | | | | | | | 162 008,26 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | II | | III | | IV |  |
| 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие Р2. Содействие занятости | 2023 год | Итого: | 427 658,17 | 427 658,17 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 197 986,46 | 197 986,46 | | | | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 21 382,910 | 21 382,910 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 53. | Мероприятие Р2.01 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 427 658,17 | 427 658,17 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 197 986,46 | 197 986,46 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 21 382,910 | 21 382,910 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | II | | III | | IV |  |
| 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 8 337 531,46 | 2 041 997,56 | | | | | | | | | 3 766 154,17 | 2 037 065,30 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 7 712 458,61 | 1 731 733,85 | | | | | | | | | 3 577 814,16 | 1 935 212,03 | 467 698,57 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 416 784,05 | 101 974,91 | | | | | | | | | 188 340,01 | 101 853,27 | 24 615,86 | 0 |

Приложение 3

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 27.02.2023 № 189 – ПГ

**2.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 79 035,00 | Итого: | 427 658,17 | 427 658,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 197 986,46 | 197 986,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 21 382,910 | 21 382,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест по адресу: Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, корпус 27 | 350 мест | Строительство | 31.03.2022 – 20.11.2023 | 17.03.2024 | 485 163,00 | 79 035,00 | Итого по объекту: | 427 658,17 | 427 658,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 197 986,46 | 197 986,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 21 382,910 | 21 382,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 398,65 | 8398,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 427 658,17 | 427 658,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 197 986,46 | 197 986,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 21 382,910 | 21 382,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 398,65 | 8 398,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |