

**ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.07.2023 № 727 – ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1153 – ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.12.2021 № 1351-ПГ   
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1153-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области от 27.02.2023 № 189-ПГ, от 22.03.2023 № 288-ПГ, от 24.04.2023 № 433-ПГ, от 31.05.2023 №550-ПГ, от 09.06.2023 №581-ПГ) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Пункт 3 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования». 3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в новой редакции   
(приложение 2);

1.3. Пункт 3.2.10. «Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в новой редакции   
(приложение 3).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики муниципальному казенному учреждению «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на интернет - портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего распоряжения заместителя начальника управления градостроительства – начальника отдела строительства и архитектуры администрации городского округа Котельники Московской области Королеву Е.П.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Копыльченко И.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение 1

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 25.07.2023 № 727-ПГ

**Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.А. Копыльченко | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | | |
| [3](#sub_1012). Строительство (реконструкция) объектов образования | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [3](#sub_1012). Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 7 657 711,33 | 1 691 836,38 | 3 639 454,31 | 1 842 045,53 | 467 698,57 | 16 676,54 | |
| Средства федерального бюджета | 208288,80 | 208288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 413 901,03 | 100 006,60 | 191 488,05 | 96 949,77 | 24 615,86 | 840,75 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 279 901,16 | 2 000 131,78 | 3 830 942,36 | 1 938 995,27 | 492 314,43 | 17 517,29 |

Приложение 2

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 25.07.2023 № 727-ПГ

3. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 748 259,50 | 0 | | | | | | | | | | 380 866,91 | 349 875,30 | 0 | 17 517,29 | х |
| Средства бюджета Московской области | 710 971,49 | 0 | | | | | | | | | | 361 913,42 | 332 381,53 | 0 | 16 676,54 | х |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 37 288,01 | 0 | | | | | | | | | | 18 953,49 | 17 493,77 | 0 | 840,75 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 748 259,50 | 0 | | | | | | | | | | 380 866,91 | 349 875,30 | 0 | 17 517,29 | х |
| Средства бюджета Московской области | 710 971,49 | 0 | | | | | | | | | | 361 913,42 | 332 381,53 | 0 | 16 676,54 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 37 288,01 | 0 | | | | | | | | | | 18 953,49 | 17 493,77 | 0 | 840,75 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квар-тал | | | 1 полуго-дие | | 9 меся-цев | | | 12 меся-цев |  |
| 3 | 1 | - | | | - | | - | | | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 6 873 258,57 | 1 341 748,69 | | | | | | | | | | 3 450 075,45 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 274 661,24 | | | | | | | | | | 3 277 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 | х |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 343 693,87 | 67 087,45 | | | | | | | | | | 172 534,56 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.03  Капитальные вложения  в объекты общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 6 873 258,57 | 1 341 748,69 | | | | | | | | | | 3 450 075,45 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 274 661,24 | | | | | | | | | | 3 277 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 343 693,87 | 67 087,45 | | | | | | | | | | 172 534,56 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квар-тал | | | 1 полуго-дие | | | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 3 | - | | - | | | - | | | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Основное мероприятие Р2. Содействие занятости | 2023 год | Итого: | 658 383,09 | 658 383,09 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 417 175,14 | 417 175,14 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 32 919,15 | 32 919,15 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 5.1 | Мероприятие Р2.01  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 658 383,09 | 658 383,09 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 417 175,14 | 417 175,14 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 32 919,15 | 32 919,15 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квар-тал | | 1 полуго-дие | | 9 меся-цев | | 12 меся-цев |
| 1 | 1 | | | - | | - | | - | | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 8 279 901,16 | 2 000 131,78 | | | | | | | | | | 3 830 942,36 | 1 938 995,30 | 492 314,43 | 17 517,29 | х |
| Средства бюджета Московской области | 7 657 711,33 | 1 691 836,38 | | | | | | | | | | 3 639 454,31 | 1 842 045,53 | 467 698,57 | 16 676,54 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 413 901,03 | 100 006,60 | | | | | | | | | | 191 488,05 | 96 949,77 | 24 615,86 | 840,75 |

Приложение 3

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 25.07.2023 № 727-ПГ

3.2.10. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 79 035,00 | Итого: | 658 383,09 | 658 383,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 417 175,14 | 417 175,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 32 919,15 | 32 919,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест по адресу: Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, корпус 27 | 350 | Строительство | 31.03.22-20.12.23 | 17.03.24 | 516 056,82 | 79 035,00 | Итого: | 658 383,09 | 658 383,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 417 175,14 | 417 175,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 32 919,15 | 32 919,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 658 383,09 | 658 383,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 417 175,14 | 417 175,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 32 919,15 | 32 919,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 658 383,09 | 658 383,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 417 175,14 | 417 175,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 32 919,15 | 32 919,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| вводимых объектов образования, мест | 350 | 350 | - | - | - | - |
| открываемых, ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| открываемых объектов образования, мест | 350 | - | 350 | - | - | - |